Projet Master 1 - Compte rendu de réunion

N° Projet : 7 / Titre Projet : Jeu de cartes sur Android avec apprentissage en ligne / Nom des étudiants : / Lonjon David / Poujade Anthony / Baudson Guillaume / Charbonneau Cyril / Date de réunion (obligatoire) : 30/09/2015, début 09h06, fin 09h39 / Personnes présentes (obligatoire) : / Huet Stephane / Lonjon David / Poujade Anthony / Baudson Guillaume / Charbonneau Cyril

Points abordés : / En premier lieu, les raisons de choisir ce projet : à la fois l'intérêt vis-à-vis de l'intelligence artificielle et également le développement sur Android. / Rappel des objectifs : Concevoir un jeu de cartes possédant une IA/joueur artificiel à même d'apprendre de partie en partie pour devenir meilleur, le tout étant développé sur un smartphone android et avoir un affichage modulable en fonction de la taille de l'écran / Une courbe doit pouvoir "matérialiser" l'évolution de l'IA, en fonction du nombre de parties et du score. / Choisir donc un jeu de cartes qui ne comporte ni du hasard ni du bluff. / Pour le premier semestre, les enjeux sont principalement de comprendre le sujet, les objectifs (rédaction d'un cahier des charges), se familiariser avec android, présenter des solutions techniques. / Discussion sur des pistes sur l'IA : concevoir certaines IA plus basiques pour offrir à l'IA développé des adversaires, réfléchir sur le fait d'un jeu impliquant deux ou plusieurs participants, emploi de modèles heuristiques ou d'arbres de décisions. / Il est attendu également au cours du semestre la réalisation de certaines bibliographies (sur l'IA et sur la manière de porter l'application sur différentes tailles).
Projet Master 1 - Compte rendu de réunion

Travail réalisé : / (étant donné qu'il s'agissait de la première réunion, le seul travail effectué pour le moment est la conception de l'équipe)

Travail à réaliser: / - Concevoir le site web (et placer une page détaillant le projet et le premier compte-rendu) / - Mener des recherches sur l'apprentissage en ligne d'une IA pour pouvoir en parler à la prochaine réunion

Date prochaine réunion : Jeudi 15 Octobre à 11h